پردیس دانشکده های فنی، دانشکدۀ مهندسی صنایع

(فرم طرح درس)

| شماره درس: 81-09-230 | نام درس: زمان‌بندی پروژه |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد واحد: 3 | نوع درس: اجباری □ اختیاری ■ |  |
| مقطع: کارشناسی □ تحصیلات تکمیلی ■ |  |  |
| نام مدرس: محمدمهدی نصیری رتبه علمی: استادیار تاریخ تنظیم: 17/11/1392 |  |  |
|  |  | هم‌نیازها |
|  |  | پیش نیازها |
| آشنایی با انواع مسائل زمان‌بندی پروژه، آشنایی با ساختار روش‌های دقیق برای زمان‌بندی پروژه، آشنایی با ساختار روش‌های ابتکاری برای زمان‌بندی پروژه |  | اهداف درس |
| نرم افزارهای مورد نیاز: |  |  |
| تکالیف (%): 5 کوئیز (%): 5 امتحان میان ترم (%): 30 امتحان پایان‌ترم (%): 50 پروژه درس (%): 10 سمینار درس (%): |  | نحوه ارزشیابی |
| - Erik L. Demeulemeester, Willy S. Herroelen; Project Scheduling, A Research Hand Book, KAP, 2002. - Ulrich Dorndorf; Project Scheduling with Time Windows, 2003. - Arno Sprecher, Resource Constrained Project Scvheduling, Exact Methods for The Multi-Mode Case, Springer-Verlag, 1994. - Klaus Neumann; Christoph Schwindt; Jürgen Zimmermann, Project Scheduling with Time Windows and Scarce Resources. Temporal and Resource-Constrained Project Scheduling with Regular and Nonregular Objective Functions. 2nd ed, Springer, 2003. |  | مراجع درس |

تذکر: لطفاً برای پر کردن این فرم از فونت B Nazanin با اندازۀ 14 استفاده کنید. برای تایپ کلمات انگلیسی از فونت Times New Roman با اندازۀ 12 استفاده شود.

مباحث درس

| شماره هفته | موارد مورد بحث |
| --- | --- |
| 1 | معرفی درس، آشنایی با مدیریت پروژه و جایگاه زمان‌بندی پروژه در آن |
| 2 | تعاریف اساسی، نمایش شبکه به صورت AOA، کمینه کردن تعداد فعالیت‌های مجازی |
| 3 | مفهوم پیچیدگی کاهشی، مجموعه‌های برشی و زودترین مجموعه‌های برشی |
| 4 | نمایش شبکه به صورت AON، روابط پیش‌نیازی تعمیم‌یافته |
| 5 | تبدیل شبکه AON به AOA، طبقه‌بندی منابع |
| 6 | تخمین زمان فعالیت‌ها، معیارهای عملکرد (توابع هدف) زمان‌بندی پروژه |
| 7 | دسته‌بندی مسائل زمان‌بندی پروژه |
| 8 | تحلیل زمانی در شبکه‌هایی با روابط پیش‌نیازی پایان به شروع |
| 9 | تحلیل زمانی در شبکه‌هایی با روابط پیش‌نیازی تعمیم‌یافته |
| 10 | زمان‌بندی پروژه با هزینه‌های وابسته به زمان شروع |
| 11 | تحلیل زمانی با هدف بیشینه‌سازی ارزش خالص فعلی |
| 12 | یک رویه جستجوی بازگشتی رو به جلو – رو به عقب، یک رویه تندترین سربالایی |
| 13 | زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع: رویکرد مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی |
| 14 | زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع: رویه‌های شاخه و کران |
| 15 | زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع: روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری |

تذکر: لطفاً مباحث مورد نظر برای ارائه در هر جلسه را به تفکیک 15 هفته یک نیمسال تحصیلی در جدول فوق قید نمایید.