پردیس دانشکده های فنی، دانشکدۀ مهندسی صنایع

(فرم طرح درس)

| شماره درس: 81090028 | نام درس: مدیریت و کنترل پروژه |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد واحد: 3 | نوع درس: اجباری □ اختیاری □ |  |
| مقطع: کارشناسی □ تحصیلات تکمیلی □ |  |  |
| نام مدرس: فریبرز جولای رتبه علمی: استاد تاریخ تنظیم: 17/11/1392 |  |  |
| - |  | هم‌نیازها |
| - |  | پیش نیازها |
| تعریف پروزه و شناسایی فعالیت هاو برنامه ریزی و زمانبندی منابع اجرا و کنترل مالی ، فیزیکی پروژه ها با کمک نرم افزار های تجاری و الگوریتم های بهینه سازی |  | اهداف درس |
| نرم افزارهای مورد نیاز: ماکرو سافت پروزه و پریم آورا |  |  |
| تکالیف (%): 20 کوئیز (%): امتحان میان ترم (%): امتحان پایان‌ترم (%): 65 پروژه درس (%): 15 سمینار درس (%): |  | نحوه ارزشیابی |
| Joseph J. Moder, Cecil R. Phillips . Project management with CPM, PERT, and precedence diagramming. 3rd ed. c1983. Albert Leste. Project Planning and Control. Fourth Edition 2003. Elsevier Butterworth-Heinemann - Guide to the Project Management Body of Knowledge By Project Management Institute. 2007 برنامه ريزي و کنترل پروژه. محمود نادري پور- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور |  | مراجع درس |

مباحث درس

| شماره هفته | موارد مورد بحث |
| --- | --- |
| 1 | تعریف کلی از مدیریت پروژه و آ شنایی با استاندارد مدیریت پروزه |
| 2 | تعریف پروژه ، چرخه عمر پروژه و فاز های برنامه ریزی |
| 3 | روش های شکست پروژه |
| 4 | تخمین زمان و هزینه |
| 5 | شبکه فعالیت روی شاخه |
| 6 | محاسبات سی پی ام |
| 7 | مقابله هزینه و زمان |
| 8 | برنامه ریزی تخصیص منابع محدود |
| 9 | برنامه ریزی تخصیص منابع محدود |
| 10 | شبکه فعالیت روی گره و شبکه های تقدم تاخر |
| 11 | شبکه های پرت و شبیه سازی مونت کارلو |
| 12 | شبکه های گرت |
| 13 | استفاده از برنامه ریزی ریاضی |
| 14 | کنترل هزینه و زمان |
| 15 | کار گاه آشنایی با نرم افزار های کنترل پروزه |